UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Proyecto Database Nexus: replicacion de datos entre bases de datos

Curso: SI783 - Sistemas de Informacion

Docente: Docente del curso SI783

Integrantes:

Equipo Database Nexus - EPIS (SI783-2026-I)

Tacna - Peru

2026

# Sistema Database Nexus

Informe de Factibilidad - Version 1.0

# CONTROL DE VERSIONES

| Version | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo Database Nexus | Docente SI783 | EPIS | 19/06/2026 | Version completa para entrega academica |
| 0.1 | Equipo Database Nexus | Equipo | Equipo | 12/06/2026 | Estructura inicial del documento |

# INDICE GENERAL

1. Descripcion del Proyecto

2. Riesgos

3. Analisis de la Situacion actual

4. Estudio de Factibilidad

5. Analisis Financiero

6. Conclusiones

# Informe de Factibilidad

# 1. Descripcion del Proyecto

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Database Nexus: replicacion de datos entre bases de datos |
| Duracion | 4 meses academicos, de marzo a junio de 2026 |
| Lugar de referencia | Tacna, Peru |
| Modalidad | Aplicacion web desplegable en Render/Supabase o infraestructura equivalente |

## Contexto del proyecto

Database Nexus es una aplicacion web SaaS multiusuario orientada a configurar, supervisar y ejecutar replicaciones por lotes entre motores como PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server, SQLite y MongoDB. El proyecto responde a la necesidad de pequenas y medianas organizaciones peruanas que operan con sistemas dispersos, archivos historicos y bases externas sin una integracion confiable.

El escenario de referencia es una empresa comercial y de servicios de Tacna que necesita consolidar datos de ventas, inventario y clientes para reportes diarios, evitando reprocesos manuales en hojas de calculo y reduciendo errores en cierres operativos.

## Objetivo general

Implementar una plataforma web que permita replicar datos entre bases heterogeneas de forma controlada, auditable y segura para mejorar la disponibilidad de informacion operativa.

## Objetivos especificos

Configurar conexiones aisladas por usuario con credenciales cifradas.

Permitir seleccion de tablas, mapeo de columnas y modos insertar, upsert, reemplazar o recargar.

Registrar avance, errores y reanudacion de trabajos interrumpidos.

Generar monitoreo de salud y documentacion basica de esquemas para apoyo tecnico.

# 2. Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Credenciales externas mal gestionadas | Alto | Cifrado AES-256-GCM, variables de entorno y no retorno de secretos al cliente. |
| Cambios de esquema durante la replicacion | Medio | Validacion previa, comparacion de esquemas y registro de errores por tabla. |
| Limitaciones de red en servicios cloud | Medio | Timeouts, reintentos y recomendacion de VPN o listas blancas cuando aplique. |
| Volumen de datos mayor al esperado | Medio | Lotes de 5000 filas, limite de carga configurable y pruebas con muestras representativas. |
| Uso de datos personales | Alto | Consentimiento, minimizacion de datos y alineamiento con Ley 29733. |

# 3. Analisis de la Situacion actual

## Planteamiento del problema

Muchas pymes peruanas mantienen informacion en aplicaciones separadas: ventas en MySQL, inventario en SQL Server, reportes historicos en SQLite o archivos importados y datos de clientes en sistemas externos. La integracion suele realizarse de forma manual, con copias CSV y macros, generando retrasos, duplicidad de registros y baja trazabilidad.

## Consideraciones de hardware y software

Clientes: navegadores modernos en laptops de gama media con conexion estable a internet.

Backend: Node.js 20 con Fastify, API REST y autenticacion JWT.

Persistencia: PostgreSQL/Supabase para metadatos, trabajos y catalogos comprimidos.

Motores soportados: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server, SQLite y MongoDB.

Despliegue viable: Render, VPS nacional o nube con cumplimiento de politicas internas.

# 4. Estudio de Factibilidad

La evaluacion se realizo considerando tecnologia disponible, costos realistas de desarrollo academico-profesional, capacidad operativa de una pyme tacnena y marco normativo peruano.

## Factibilidad Tecnica

El proyecto es tecnicamente factible porque utiliza tecnologias maduras, documentadas y con disponibilidad local de talento: React, Node.js, PostgreSQL, control de acceso JWT, cifrado de credenciales y despliegue cloud. La infraestructura requerida no exige servidores propios; puede operar con servicios gestionados y conexiones salientes autorizadas.

## Factibilidad Economica

| Categoria | Detalle | Costo estimado S/ |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | Internet, energia, utiles y pruebas de conectividad | 480 |
| Operativos de desarrollo | Ambiente cloud, dominio, backups y monitoreo basico | 1,300 |
| Ambiente tecnico | Supabase/Render, pruebas con motores externos y almacenamiento temporal | 1,200 |
| Personal | Analista, desarrollador backend, frontend, QA y lider tecnico | 10,000 |
| Total | Costo directo de desarrollo | 12,980 |

### Costos de personal

| Rol | Horas | Tarifa S/ | Subtotal S/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista funcional | 35 | 35 | 1,225 |
| Desarrollador backend | 90 | 40 | 3,600 |
| Desarrollador frontend | 65 | 35 | 2,275 |
| QA/Documentacion | 45 | 30 | 1,350 |
| Gestion tecnica | 45 | 35 | 1,575 |

Forma de pago referencial: 40% al aprobar alcance, 40% al entregar version funcional y 20% tras pruebas de aceptacion.

## Factibilidad Operativa

La operacion es viable porque el sistema concentra las tareas en un panel web con perfiles de usuario, configuraciones aisladas y monitoreo de trabajos. El personal tecnico del cliente requiere capacitacion breve de 4 horas para administrar conexiones, revisar logs y ejecutar respaldos.

## Factibilidad Legal

El proyecto no presenta conflicto legal si se aplican contratos de confidencialidad, autorizacion de tratamiento de datos y medidas de seguridad conforme a la Ley N. 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales, y su reglamento. Para datos tributarios o laborales se recomienda limitar acceso por rol y mantener trazabilidad.

## Factibilidad Social

El impacto social es favorable porque reduce trabajo repetitivo y permite que el personal se enfoque en analisis y atencion al cliente. Debe comunicarse que la plataforma apoya la operacion y no reemplaza decisiones humanas ni responsabilidades de control interno.

## Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental es bajo. Al disminuir impresiones, traslados para consolidar informacion y uso de equipos encendidos para tareas manuales, el proyecto contribuye a una operacion digital mas eficiente.

# 5. Analisis Financiero

| Indicador | Valor | Interpretacion |
| --- | --- | --- |
| Inversion inicial | S/ 12,980 | Desarrollo, pruebas y despliegue inicial. |
| Beneficio anual estimado | S/ 18,600 | Ahorro por reduccion de reprocesos, errores y horas de consolidacion. |
| Relacion B/C | 1.43 | Mayor a 1, el proyecto es aceptable. |
| VAN referencial | S/ 3,120 | Calculado con COK anual de 12% y beneficios netos conservadores. |
| TIR referencial | 24% | Superior al costo de oportunidad estimado. |

## Beneficios

Reduccion de 8 a 2 horas semanales en consolidacion manual.

Menor riesgo de errores al copiar datos entre sistemas.

Mejor disponibilidad de informacion para reportes diarios.

Mayor trazabilidad ante auditorias internas o requerimientos de gerencia.

# 6. Conclusiones

El proyecto Database Nexus es viable tecnica, economica, operativa, legal, social y ambientalmente para el escenario peruano evaluado. La inversion es moderada, la tecnologia es alcanzable y los beneficios esperados superan los costos bajo supuestos conservadores.