UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Propuesta del Proyecto Database Nexus: replicacion de datos entre bases de datos

Curso: SI783 - Sistemas de Informacion

Docente: Docente del curso SI783

Integrantes:

Equipo Database Nexus - EPIS (SI783-2026-I)

Tacna - Peru

2026

# CONTROL DE VERSIONES

| Version | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo Database Nexus | Docente SI783 | EPIS | 19/06/2026 | Version completa para entrega academica |
| 0.1 | Equipo Database Nexus | Equipo | Equipo | 12/06/2026 | Estructura inicial del documento |

# Proyecto

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| Nombre | Database Nexus: replicacion de datos entre bases de datos, Tacna, 2026 |
| Presentado por | Equipo Database Nexus - EPIS (SI783-2026-I) |
| Cargo | Equipo de analisis y desarrollo |
| Fecha | 19/06/2026 |

# Resumen Ejecutivo

La propuesta plantea desarrollar Database Nexus, una plataforma web para replicar datos entre bases heterogeneas usadas por pymes peruanas. El sistema permitira reducir reprocesos manuales, mejorar la trazabilidad y disponer de informacion actualizada para reportes operativos.

# Ficha del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto propuesto | Database Nexus: replicacion de datos entre bases de datos, Tacna, 2026 |
| Proposito | Automatizar la replicacion controlada entre bases de datos para consolidar informacion operativa. |
| Resultados esperados | Aplicacion web funcional, API segura, replicacion por lotes, monitoreo y documentacion de esquemas. |
| Poblacion objetivo | Pymes comerciales, areas TI, analistas y estudiantes que requieren integracion de datos. |
| Monto de inversion | S/ 12,980 |
| Duracion | 4 meses |

# Justificacion

En Tacna y otras regiones del Peru, empresas comerciales y de servicios suelen operar con sistemas independientes. La falta de integracion genera costos ocultos por horas de consolidacion, errores de digitacion y baja oportunidad en reportes. Una solucion web de alcance moderado es una alternativa realista frente a herramientas empresariales costosas.

El proyecto tambien tiene valor academico porque integra analisis de requerimientos, seguridad, arquitectura web, bases de datos y evaluacion de factibilidad. La propuesta permite demostrar una solucion aplicable al contexto regional sin sobredimensionar infraestructura ni costos.

# Objetivos

Implementar autenticacion y aislamiento multiusuario.

Permitir conexiones seguras hacia motores de bases de datos comunes.

Ejecutar replicaciones configurables y monitoreadas.

Documentar esquemas y facilitar comparaciones basicas.

Validar el sistema con escenarios representativos de una pyme peruana.

# Cronograma referencial

| Fase | Periodo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Analisis | Marzo 2026 | Vision, factibilidad y SRS. |
| Diseno | Abril 2026 | Arquitectura y prototipo navegable. |
| Construccion | Mayo 2026 | Backend, frontend y replicacion basica. |
| Pruebas | Junio 2026 | QA, documentacion e informe final. |

# Presupuesto

| Concepto | Monto S/ |
| --- | --- |
| Personal de desarrollo | 10,000 |
| Servicios cloud y dominios | 1,300 |
| Pruebas e infraestructura temporal | 1,200 |
| Costos generales | 480 |
| Total | 12,980 |

# Resultados esperados

Sistema web desplegable.

Documentos academicos completos.

Pruebas de replicacion con datos de muestra.

Manual breve para usuario tecnico.

Recomendaciones para continuidad del proyecto.

# Alcance y limites

El alcance cubre un piloto funcional con autenticacion, configuracion, replicacion por lotes y monitoreo. No se compromete alta disponibilidad empresarial, replicacion en tiempo real exact-once ni conectividad con sistemas que no puedan exponerse de forma segura al backend.

# Criterios de exito

Replicar una tabla de prueba entre dos motores soportados.

Mantener credenciales cifradas y ocultas en respuestas del API.

Registrar progreso y errores durante una ejecucion.

Permitir que un usuario tecnico complete una configuracion basica con capacitacion breve.